抚顺市海新河“一河一策”

治理及管理保护方案

组织单位：抚顺市河长制办公室

编制单位：抚顺市水利勘测设计研究院有限公司

2019年11月

抚顺市海新河“一河一策”治理及管理保护方案

院      长：孙大雨

总      工：苑明文   郭  丽

主管副院长：李宏峰

项目负责人：唐大维

主要设计人：郑  毅   刘少华   杨英英   岳  斌

审      查：桂武南   苑明文

校      核：郑  毅   康雪琼

目录

1	基本要求	1

1.1 编制依据	1

1.2 编制原则	2

1.3 编制对象	3

1.4 编制内容	3

1.5 水平年与实施周期	3

1.6 责任分工	4

1.7 方案审定	4

2	管理保护现状与存在问题	5

2.1 河流概况	5

2.2 管理保护现状	8

2.3 存在问题分析	13

3	管理保护目标	18

3.1 水域岸线管理保护目标	18

3.2 水污染防治目标	18

3.3 水环境治理目标	18

3.4 水生态修复目标	18

4	管理保护任务	20

4.1 水域岸线管理保护任务	20

4.2 水污染源任务	20

4.3 水环境任务	20

4.4 水生态任务	21

4.5 执法监管任务	21

5	管理保护措施	22

5.1 水域岸线管理保护措施	22

5.2 水污染防治措施	22

5.3 水环境治理措施	22

5.4 水生态修复措施	23

6	保障措施	24

6.1 组织保障	24

6.2 制度保障	24

6.3 经费保障	24

6.4 队伍保障	24

6.5 机制保障	24

6.6 监督保障	24

7	附件	25

# 基本要求

## 编制依据

### 法律法规

- 《中华人民共和国水法》

- 《中华人民共和国土地管理法》

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《中华人民共和国防洪法》

- 《中华人民共和国水土保持法》

- 《中华人民共和国水污染防治法》

- 《中华人民共和国河道管理条例》

- 《中华人民共和国水文条例》

- 《中国人民共和国防汛条例》

- 《辽宁省水文条例》

- 《辽宁省河道管理条例》

### 政策文件

- 《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于全面推行河长制的意见>的通知》（厅字【2016】42号）

- 《水利部环境保护部关于印发贯彻落实<关于全面推行河长制的意见>实施方案的函》

- 水利部办公厅关于印发《"一河（湖）一策”方案编制指南（试行）》的通知（办建管函【2017】1071号）

- 水利部、国家计委《河道管理范围内建设项目管理有关规定》水政〔1999〕7号

- 《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管【2014】285号）

- 《辽宁省人民政府办公厅关于印发<辽宁省实施河长制工作方案>的通知》（辽政办发【2017】30号）

- 辽宁省河长制办公室关于印发《辽宁省“一河一策”治理及管理保护方案编制通则》的通知（辽河长办【2017】3号））

- 《辽宁省人民政府办公厅转发水利厅、土地局关于对已建成水利工程划定管理、保护范围意见的通知》（辽政协办发【1994】33号）

- 《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》（辽政发【2015】79号）

- 《辽宁省人民政府关于印发辽宁省最严格水资源管理制度“十三五”工作方案和辽宁省“十三五”封闭地下水取水工程总体方案的通知》（辽政办发【2016】84号）

### 工作方案

- 《辽宁省实施河长制工作方案》

- 《抚顺市实施河长制工作方案》

### 技术标准

- 《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》（试行，2004）；

- 《洪水影响评价报告编制导则》SL520-2014；

- 《防洪标准》GB50201-2014；

- 《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017；

- 《水功能区划分标准》（GB/T50594-2010）

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

- 《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)

- 国家现行其他有关的规范及技术标准。

### 相关规划、报告及其他资料

- 《抚顺市水利综合规划报告》（抚顺市水利勘测设计研究院，2012年）；

- 抚顺市水利发展“十三五”规划（抚顺市水务局2016.5）；

- 《辽宁省水功能区划调整报告》（辽宁省水利厅 2016.12）；

- 其他资料。

## 编制原则

（1）坚持问题导向，围绕着《关于全面推行河长制的意见》提出的“水资源保护、水域岸线管理保护、水污染、水环境、水生态、执法监管”六大任务，梳理海新河存在的突出问题，因地制宜设定目标和任务，提出针对性强、易于操作的措施，切实的解决影响海新河健康的突出问题。

（2）坚持统筹协调，编制目标和任务与目前的相关规划和工作方案相协调，妥善处理好整体与局部、近期和远期、上下游、左右岸、干支流的目标任务关系。

（3）坚持分步实施，以近期目标为重点，合理分解年度目标任务，区分轻重缓急，分布实施，优先解决群众反映强烈的突出问题。

（4）坚持责任明晰，明确河长责任和部门的分工，将治理目标和任务逐一的落实到责任单位和责任人，做到可监测、可监督、可考核，确保河湖保护治理措施落地。

编制对象

本方案是以海新河整条河流为单元进行“一河一策”编制。

河流名称：海新河。

河流位置：本河位于抚顺市市区，海新河是郎士河与夜海沟河之合称。郎士河源于抚顺县境内的救兵乡高家街西南山岭，经郎士、新屯向北流入浑河。两河汇合后，从夜海沟向北经抚顺市第三十三中学、海新小学、海新街，过青年路青年桥开始向西平行于浑河，在河堤路天湖大桥桥西、榆林桥东汇入浑河。

所属水系：海新河属浑河水系，是浑河一级支流。

跨行政区域：东洲区及新抚区。

编制内容

本次《抚顺市海新河“一河一策”治理及管理保护方案》编制工作，是在梳理现有相关涉水规划成果基础上，重点从“水资源保护、水域岸线管理保护、水污染、水环境、水生态、执法监管”六大任务入手，摸清河湖管理保护现状，分析存在的主要问题及原因，制定管理保护目标、任务和措施。

方案组织单位：抚顺市河长制办公室。

方案编制单位：抚顺市水利勘测设计研究院有限公司。

水平年与实施周期

本次《抚顺市海新河“一河一策”治理及管理保护方案》现状年为2018年，实施周期为2018-2020年。

责任分工

根据《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省实施河长制工作方案的通知》，本次《抚顺市海新河“一河一策”治理及管理保护方案》编制工作由抚顺市河长制办公室牵头并负责汇总，由水务局、生态环境局、住建局、农业农村局、自然资源局、交通局、发改委、公安局、水文局等相关部门配合，并负责提供相关文字材料和填报相关清单表格。由抚顺市水利勘测设计研究院有限公司负责编制。

### 河长体系

本河为浑河一级支流，流经抚顺市东洲区、新抚区。本河所涉及河长体系如下。

为浑河一级支流，流经抚顺市东洲区、新抚区。本河所涉及河长体系如下。

- 市级总河长：      来  鹤  杨  维

- 市级副总河长：    蒲信子  朱光明  王金华

- 市级河长：        张百祥

- 区、县级总河长：  张玉良  赵晨阳  吴建波  陆  波

- 区、县级副总河长：彭  伟  尚  峰  姚  伟  王  晨

- 区、县级河长：    尚  峰          栾  航

### 河长制办公室体系

我市设置了市、区两级河长制办公室，本河为跨区河流，主要涉及抚顺市河长制办公室，东洲区河长制办公室以及新抚区河长制办公室。

河长制办公室工作职责为：河长制办公室承担组织实施具体工作，协调落实本级河长及上级河长制办公室确定的工作事项，组织拟订本地区实施河长制工作方案（在河长制办公室组建前由水利部门牵头组织编制工作方案）、根据相关部门意见统筹制定河长制考核办法和相关工作制度，协调各有关部门拟订本行业工作目标、统筹拟订本地区及各河长责任区综合工作目标，组织各有关部门开展监督考核工作、综合汇总考核结果；及时向地方党委、政府及总河长、河长汇报工作情况、报告工作中发现的主要问题，及时向有关部门反馈有关情况和反映问题，督促各部门落实工作要求。

## 方案审定

本次《抚顺市海新河“一河一策”治理及管理保护方案》编制完成后，报抚顺市河长制办公室征求意见，并组织专家进行论证，经修改完善后，报市河长办。市河长办按照报告内容督导、检查、实施。并在实施过程中不断完善“一河一策”内容。

# 管理保护现状与存在问题

河流概况

### 河（库）级别

海新河为浑河一级河流。

### 地理位置

海新河位于抚顺市市区，位于东洲区及新抚区境内。

海新河流域水系图

### 流域面积

海新河流域面积为33.26平方公里。

### 长度

海新河河流长度为19.50公里。

### 流经区域

海新河流经抚顺市东洲区、新抚区。

表2.1.5-1                    海新河流经区域表

| 海新河流经区域表（自上游向下游） |
| --- |
| 序号 | 流经行政村 | 所属乡镇 | 所属县 | 岸别 | 备注 |
| 1 | 邱家街 | 碾盘乡 | 东洲区 | 左右 |  |
| 2 | 夜海沟 | 碾盘乡 | 东洲区 | 左右 |  |
| 3 | 万新村 | 榆林街道 | 新抚区 | 左右 |  |
| 4 | 榆林村 | 榆林街道 | 新抚区 | 左右 |  |

### 水功能区划

海新河上没有水功能区划。本河为浑河一级支流，入河口所在浑河干流段属于浑河抚顺城市段。

### 河（库）水质

表2.1.7-1                   海新河2018年地表水月报

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 水质目标 | 本月水质类别 | 超标项目（倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海新河 | 海新河口 | / | 劣Ⅴ | 氨氮（5.55）、总磷（1.15）、阴离子表面活性剂（0.10） |
| 2 | 海新河 | 海新河口 | / | 劣Ⅴ | 化学需氧量（0.80）、氨氮（4.80）、总磷（9.75）、阴离子表面活性剂（0.40） |
| 3 | 海新河 | 海新河口 | / | 劣Ⅴ | 化学需氧量（0.28）、氨氮（4.40）、总磷（1.88）、阴离子表面活性剂（0.60） |
| 4 | 海新河 | 海新河口 | / | 劣Ⅴ | 氨氮（2.33）、总磷（3.65） |
| 5 | 海新河 | 海新河口 | / | 劣Ⅴ | 生化需氧量（1.23）、氨氮（4.60）、总磷（3.22） |
| 6 | 海新河 | 海新河口 | / | 劣Ⅴ | 化学需氧量（0.05），生化需氧量（0.63）、氨氮（7.20）、总磷（1.40） |
| 7 | 海新河 | 海新河口 | / | 劣Ⅴ | 氨氮（1.91）、总磷（1.42） |
| 8 | 海新河 | 海新河口 | / | 劣Ⅴ | 氨氮（2.42）、总磷（5.15） |
| 9 | 海新河 | 海新河口 | / | 劣Ⅴ | 氨氮（1.24）、总磷（0.38） |
| 10 | 海新河 | 海新河口 | / | 劣Ⅴ | 氨氮（0.42）、总磷（0.72） |
| 11 | 海新河 | 海新河口 | / | 劣Ⅴ | 氨氮（1.77）、总磷（0.32）、阴离子表面活性剂（0.17） |

海新河水质目标值为Ⅴ类，通过《抚顺市环境监测中心站》提供的海新河水质监测地表水2018年11个月的月报数据显示，海新河全年水质为劣Ⅴ类水质。水质情况由生态环境局负责水质监测及目标考核。

### 涉河建筑物和设施

#### 堤防情况

表2.1.8-1                    堤防工程统计表

| 序号 | 所在地名 | 工程型式 | 工程现状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河口至海新桥段 | 浆砌石 | 老化 |
| 2 |  | 土堤 | 无防护 |
| 3 |  | 固滨笼 | 完好 |
| 4 | 海新桥至铁路桥1段 | 格栅石笼护坡 | 完好 |
| 5 | 铁路桥1至铁路桥2段 | 土堤 | 无防护 |
| 6 | 桥1至拦河闸段 | 绿滨垫 | 完好 |
| 7 | 桥2至铁路桥3段 | 格栅石笼 | 完好 |
| 8 | 铁路桥3至桥3段 | 格栅石笼 | 完好 |
| 9 |  | 土工格室护坡 | 完好 |
| 10 | 桥3至桥4段 | 土工格室护坡 | 完好 |
| 11 |  | 土堤 | 无防护 |
| 12 | 桥4至青年桥段 | 土堤 | 无防护 |
| 13 | 青年桥至五孔桥段 | 绿滨垫护砌 | 完好 |
| 14 |  | 绿滨垫护砌 | 完好 |
| 15 | 五孔桥至海新路桥段 | 固滨笼 | 完好 |
| 16 |  | 固滨笼 | 完好 |

#### 跨河桥梁

海新河有桥梁14处，详见表。

表2.1.8-2                    海新河桥梁统计表

| 序号 | 建筑物名称 | 宽度（m） | 现状过流标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜海沟桥 | 31 | 50年一遇 |
| 2 | 铁路桥1 | 25 | 50年一遇 |
| 3 | 三孔桥 | 23 | 20年一遇 |
| 4 | 五孔桥 | 23 | 20年一遇 |
| 5 | 青年桥 | 28 | 50年一遇 |
| 6 | 公路桥1 | 48 | 100年一遇 |
| 7 | 农桥3 | 25 | 20年一遇 |
| 8 | 铁路桥2 | 17 | 5年一遇 |
| 9 | 泰和煤矿桥 | 13 | 5年一遇 |
| 10 | 农桥4 | 19 | 5年一遇 |
| 11 | 铁路桥3 | 17 | 5年一遇 |
| 12 | 铁路桥4 | 17 | 5年一遇 |
| 13 | 公路桥2 | 48 | 50年一遇 |
| 14 | 出口涵洞 | 20 | 50年一遇 |

#### 蓄水工程

海新河流域无蓄水工程。

#### 其他工程

海新河右岸万新村境内，有一座海新河污水处理厂。

管理保护现状

### 水资源保护现状

#### 水资源开发利用现状

本河流现状主要用水为农业用水和工业用水，目前农业用水主要在河道上游，用水量较少，主要用水位于海新河新抚区下游段，主要用水为煤矿用水以及其他工业用水。

#### 工业、农业、生活节水情况

经调查，现状海新河主要工业用水为煤矿企业用水以及其他企业用水，农业用水情况较少，现状基本没有节水设施建设。

#### 河湖提供水源的高耗水项目情况

经调查，沿河附近无高耗水项目。

#### 水功能区划及水域纳污容量、限制排污总量情况

海新河上没有水功能区划。本河为浑河一级支流，入河口所在浑河干流段。

#### 入河湖排污口情况

表2.2.1-1                    海新河排污口信息表

| 序号 | 所在区域基本信息 | 排口位置 | 排口信息 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 乡镇/街道 | 排入河流 | 左/右岸 | 名称 | 汇入河流 | 经度（E） （°′″） | 纬度（N） （°′″） | 位置描述 | 排口类型 | 排放方式 | 排入水体的水质目标 |
| 1 | 新抚区榆林 | 海新河 | 2-右岸 | 海新河污水处理厂 | 浑河 | 123.9885565 | 41.8726553 | 海新河下游 | 5-污水集中处理设施排污口 | 1-连续排放 | 4-Ⅳ类 |
| 2 | 新抚区榆林 | 海新河 | 2-右岸 | 海新河雨水排口1号 | 浑河 | 123.9874105 | 41.8773935 | 海新桥东侧 | 3-市政雨洪单一排口 | 2-间歇排放 | 4-Ⅳ类 |
| 3 | 新抚区榆林 | 海新河 | 2-右岸 | 海新河雨水排口2号 | 浑河 | 123.9870372 | 41.8774488 | 海新桥西侧 | 3-市政雨洪单一排口 | 2-间歇排放 | 4-Ⅳ类 |
| 4 | 新抚区榆林 | 海新河 | 2-右岸 | 海新河雨水排口3号 | 浑河 | 123.9867849 | 41.8774466 | 海新桥西侧50米 | 3-市政雨洪单一排口 | 2-间歇排放 | 4-Ⅳ类 |
| 5 | 新抚区榆林 | 海新河 | 2-右岸 | 双益汽配厂 排口 | 浑河 | 123.9876718 | 41.8764265 | 海新桥西侧100米 | 1-企事业单位排污口 | 2-间歇排放 | 4-Ⅳ类 |
| 6 | 新抚区榆林 | 海新河 | 1-左岸 | 东环大道沉陷区强制 排口 | 浑河 | 123.9877526 | 41.8763983 | 海新桥东侧 | 10-其他排口 | 1-连续排放 | 4-Ⅳ类 |
| 7 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 金胜马门业1 排口 | 浑河 | 124.0095484° | 41.8367850° | 双棉路金胜马门业桥上游200米排水口（定位准确） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 8 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 金胜马门业2 排口 | 浑河 | 124.0095484° | 41.8367850° | 双棉路金胜马门业桥上游150米排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 9 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 金胜马门业3 排口 | 浑河 | 124.0095484° | 41.8367850° | 双棉路金胜马门业桥上游100米排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 10 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 金胜马门业4 排口 | 浑河 | 124.0112834° | 41.8458459° | 双棉路金胜马门业桥上游5米排污口（定位准确） | 4-市政雨洪混合排口 | 2-间歇排放 | 4-Ⅳ类 |
| 11 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 金胜马门业5 排口 | 浑河 | 124.0119870° | 41.8400645° | 双棉路金胜马门业桥下游6米排水口（定位准确） | 4-市政雨洪混合排口 | 1-连续排放 | 4-Ⅳ类 |
| 12 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 2-右岸 | 金胜马门业6 排口 | 浑河 | 124.095484° | 41.8367817° | 双棉路金胜马门业桥下游30米排水口 | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 13 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 金胜马门业7 排口 | 浑河 | 124.095484° | 41.8367850° | 双棉路金胜马门业桥下游50米排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 14 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 金胜马门业8 排口 | 浑河 | 124.0119870° | 41.8400645° | 双棉路金胜马门业桥下游80米排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 15 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 明业新型碳材料有限公司1 排口 | 浑河 | 124.0112834° | 41.8458459° | 双棉路明业新型碳材料有限公司桥上游30米排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 16 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 明业新型碳材料有限公司2 排口 | 浑河 | 124.0119870° | 41.8400645° | 双棉路明业新型碳材料有限公司桥上游5米排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 17 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 明业新型碳材料有限公司3 排口 | 浑河 | 124.0119870° | 41.8400645° | 双棉路明业新型碳材料有限公司桥下游30米排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 18 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 明业新型碳材料有限公司4 排口 | 浑河 | 124.0119870° | 41.8400645° | 双棉路明业新型碳材料有限公司桥下游40米排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 19 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 海新河众象智慧仓储物流有限公司1 排口 | 浑河 | 124.0119870° | 41.8400645° | 双棉路海新河众象智慧仓储物流有限公司桥下游5米排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 20 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 海新河众象智慧仓储物流有限公司2 排口 | 浑河 | 124.0095484° | 41.8367817° | 双棉路海新河众象智慧仓储物流有限公司桥下游30米排水口(定位不准) | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 21 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 海新河众象智慧仓储物流有限公司3 排口 | 浑河 | 124.0119870° | 41.8400645° | 双棉路海新河众象智慧仓储物流有限公司桥下游60米排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 22 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 海新河众象智慧仓储物流有限公司4 排口 | 浑河 | 124.0119870° | 41.8400645° | 双棉路海新河众象智慧仓储物流有限公司桥下游100米排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 23 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 2-右岸 | 员工广场排口 | 浑河 | 124.0119870° | 41.8400645° | 海新路员工广场排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 24 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 2-右岸 | 员工广场过道桥排口 | 浑河 | 124.0140130° | 41.8402197° | 海新路员工广场过道桥100米排水口 | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 25 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 员工广场过道桥排口 | 浑河 | 124.0119870° | 41.8400645° | 海新路员工广场过道桥排水口（定位不准） | 4-市政雨洪混合排口 | 1-连续排放 | 4-Ⅳ类 |
| 26 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 员工广场过道桥(支流)排口 | 浑河 | 124.0119870° | 41.8400645° | 海新路员工广场过道桥(支流)排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 27 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 海新河众象智慧仓储物流有限公司5 排口 | 浑河 | 124.0119870° | 41.8400645° | 双棉路海新河众象智慧仓储物流有限公司桥下游150米排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 28 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 海新河众象智慧仓储物流有限公司6 排口 | 浑河 | 124.0106326° | 41.8388775° | 双棉路海新河众象智慧仓储物流有限公司桥下游160米排水口 | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 29 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 海新河众象智慧仓储物流有限公司7 排口 | 浑河 | 124.0123993° | 41.8425419° | 双棉路海新河众象智慧仓储物流有限公司桥下游180米排水口 | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 30 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 2-右岸 | 碳黑厂支流交汇处 排口 | 浑河 | 124.0131638° | 41.8463535° | 海新路碳黑厂支流交汇处下游100米排水口 | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 31 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 住宅上游200米 排口 | 浑河 | 124.0130822° | 41.8494896° | 海新路住宅上游200米排水口（定位准确） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 32 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 住宅上游150米 排口 | 浑河 | 124.0130822° | 41.8494896° | 海新路住宅上游150米排水口（定位不准） | 4-市政雨洪混合排口 | 2-间歇排放 | 4-Ⅳ类 |
| 33 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 住宅上游100米 排口 | 浑河 | 124.0133240° | 41.8501115° | 海新路住宅上游100米排水口（定位准确） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 34 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 2-右岸 | 住宅上游80米 排口 | 浑河 | 124.0133240° | 41.8501115° | 海新路住宅上游80米排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 35 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 住宅对岸1排口 | 浑河 | 124.0079722° | 41.8532589° | 煤都路住宅对岸排水口（定位准确）（定位不准） | 4-市政雨洪混合排口 | 1-连续排放 | 4-Ⅳ类 |
| 36 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 住宅对岸2排口 | 浑河 | 124.0130822° | 41.8494896° | 煤都路住宅对岸排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 37 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 吊桥上游5米排口 | 浑河 | 124.0130822° | 41.8494896° | 煤都路吊桥上游5米排水口（定位不准）多种排口 | 4-市政雨洪混合排口 | 1-连续排放 | 4-Ⅳ类 |
| 38 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 吊桥下游30米排口 | 浑河 | 124.0130822° | 41.8494896° | 煤都路吊桥下游30米排水口（定位不准） | 5-污水集中处理设施排污口 | 1-连续排放 | 4-Ⅳ类 |
| 39 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 2-右岸 | 吊桥下游80米排口 | 浑河 | 124.0079722° | 41.8532589° | 煤都路吊桥下游80米排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 40 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 2-右岸 | 吊桥下游200米排口 | 浑河 | 124.0079722° | 41.8532589° | 煤都路吊桥下游200米排水口（定位不准） | 4-市政雨洪混合排口 | 1-连续排放 | 4-Ⅳ类 |
| 41 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 2-右岸 | 吊桥下游300米排口 | 浑河 | 124.0130822° | 41.8494896° | 煤都路吊桥下游300米排污口（定位不准） | 4-市政雨洪混合排口 | 1-连续排放 | 4-Ⅳ类 |
| 42 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 2-右岸 | 海新桥上游200米排口 | 浑河 | 124.0079722° | 41.8532589° | 煤都路海新桥上游200米排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 43 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 2-右岸 | 海新桥上游180米排口 | 浑河 | 124.0130822° | 41.8494896° | 煤都路海新桥上游180米排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 44 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 2-右岸 | 海新桥上游150米排口 | 浑河 | 124.0079722° | 41.8532589° | 煤都路海新桥上游150米排水口（定位不准） | 4-市政雨洪混合排口 | 1-连续排放 | 4-Ⅳ类 |
| 45 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 2-右岸 | 海新桥上游130米排口 | 浑河 | 124.0130822° | 41.8494896° | 煤都路海新桥上游130米排水口（定位不准） | 3-市政雨洪单一排口 | 3-季节性排放 | 4-Ⅳ类 |
| 46 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 1-左岸 | 海新桥上游120米排口 | 浑河 | 124.0079722° | 41.8532589° | 煤都路海新桥上游120米排水口（定位不准） | 1-企事业单位排污口 | 1-连续排放 | 4-Ⅳ类 |
| 47 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 2-右岸 | 海新桥上游110米排口 | 浑河 | 124.0079722° | 41.8532589° | 煤都路海新桥上游110米排水口（定位不准） | 4-市政雨洪混合排口 | 1-连续排放 | 4-Ⅳ类 |
| 48 | 东洲区龙凤街道 | 海新河 | 2-右岸 | 海新桥上游100米排口 | 浑河 | 124.0130822° | 41.8494896° | 煤都路海新桥上游100米排水口（定位不准） | 4-市政雨洪混合排口 | 1-连续排放 | 4-Ⅳ类 |

#### 河湖水源涵养区和饮用水水源地情况

本河非饮用水水源地。

### 水域岸线管理保护现状

海新河现状没有完成划界工作。海新河河道内存在违法侵占、挤占河道的情况。

### 水环境现状

流域内多处有垃圾临时堆放点，且垃圾集中堆放处未进行防渗处理。

河道内乱倒弃土、垃圾严重，存在向河道流域内乱倒弃土，造成弃土、垃圾无序堆放的问题日益突出。

由于上游来水水质难以保证，同时区间生活和生产污水排放量较大，河流水污染呈加剧态势。

### 河湖污染源情况

#### 水质、水量情况

根据现场踏勘，河道水质、水量情况如下：现状河道末端入河口处水流流态缓慢，水体成绿色，河底藻类发达，水体有异味。

根据抚顺市水文局提供的《抚顺市水功能区基本信息表》，海新河没有水功能区划分，现状水质属于劣Ⅴ水体。

#### 河湖黑臭水体及劣V类水体分布与范围

海新河现状水体明显有污染现象，经监测资料数据显示海新河河口处现状为劣V类水体。

#### 河湖水文站点、水质监测断面布设和水质、水量监测频次情况

河道沿线无水文站点、海新河河口处有一处水质监测断面，监测频次为每月1次。

### 水生态现状

#### 河道生态基流情况

海新河河道全程比较平坦，河道内常年有水流，河道范围内水资源利用较小，生态基流较好。

#### 河湖水体流通性情况

本河上游河道存在施工、垃圾、残土等侵占河道，上游水体流通性较差，下游河道平坦但目前现状水体流动性较好。

#### 河湖水系连通性情况

本河为浑河一级支流，河道与浑河连通。

#### 河流流域内的水土保持情况

流域内河道上游现状为农田以及企业开发用地较多，下游工矿企业、生活居民区以及其他企业较多植被量较少，只有河口段附近有少量树木，水土保持情况较差。

#### 河湖水生生物多样性情况

海新河河道上游河道水深较小现状有极少的小型鱼类，水体内有绿色水藻，河道探滩地杂草丛生。河道下游入河口处水位较高，水下藻类较多，没有大型鱼类生存，只有鲫鱼等小型鱼类生存。

### 河流管理保护体制机制情况

本河为跨区河流，河流实施分段分区管理，主管部门为抚顺市东洲区农业农村局、新抚区农业农村局，抚顺市水务局。管理及监管主体为抚顺市水务局。

### 相关制度建设和落实情况

本河目前由水务局负责日常巡查。本河无占用水域岸线补偿。本河无生态保护补偿。

#### 水政执法情况

本河水政执法由东洲区农业农村局、新抚区农业农村局，抚顺市水务局负责。

### 管理执法队伍能力建设

#### 河流管理队伍

本河河流管理由东洲区农业农村局、新抚区农业农村局，抚顺市水务局负责。

#### 河流执法队伍

本河水政执法由东洲区农业农村局、新抚区农业农村局，抚顺市水务局负责。

存在问题分析

### 水域岸线管理保护问题

本河流水域岸线管理保护方面主要存在以下问题：

1.本河流水域岸线保护利用尚未划定，分区管理不严格

本河段水域岸线保护利用尚未划定，近年来，相关部门不断加强了沿河岸线开发利用管理措施，但岸线保护与开发利用相关法律法规尚不健全，缺乏统一的岸线保护和开发利用规划；岸线管理涉及多个部门，缺乏部门联动机制；同时，岸线资源开发利用尚没有有效的行政、经济调控措施，岸线管理信息平台建设相对滞后，缺乏信息共享机制，限制了岸线资源的科学管护、高效利用和依法管理。

2.存在未经批准建设临河建筑物

目前，本河段岸线开发利用缺乏合理规划，一些建设项目开发利用布局不合理，造成局部河岸冲刷、失稳，对防洪安全造成不利影响。经现场实地调查，海新河上游河道周围存在正在施工的企业以及荒废的施工企业。企业施工临时占河采用混凝土管搭设跨河施工道路，土料肆意堆放在河道内，部分河段企业造地侵占河道，施工后残留施工废料以及临时跨河道路废弃在河道内无人管理等侵占河道问题十分严重。

3.防洪体系不健全。

海新河现状全流域大部分堤段没有进行防护，只有河口城市段有部分防护，全流域整体没有形成健全的防洪体系。

### 水污染问题

本河流水污染源方面主要存在以下问题：

1.生活污水污染问题

流域内主要污染来源于生活污水的排放，现状生活污水在未经处理的状态直接排入河道内，到时水质污染现象严重。

2.工业污水污染问题

海新河流域内工矿企业排污直排入河内，排污不达标造成水体污染。

3.黑臭水体及劣Ⅴ类水体问题

河道内生活及工矿企业排污，以及河道内垃圾堆放造成海新河河口处黑臭水体严重，水质监测为劣Ⅴ水体。

### 水环境问题

海新河流域河道干流存在污染问题，河道水质不达标，根据现场实际情况分析主要污染来源为生活污水排放、工业污水排放、以及生活垃圾堆放。河道内现状建筑垃圾、生活垃圾以及开发建设侵占河道问题严重。

### 水生态问题

本河流水生态方面主要存在以下问题：

1.河道淤积萎缩、行洪能力差

近年来本流域多次发生较大洪水，河道岸线被冲毁，堤线曲折，局部段河道狭窄，没有得到及时的治理，导致河道淤积，河流水面面积萎缩，严重阻碍了河道的生态建设。

2.河道生态护岸建设不完善

本河道海新路桥以下河段河道治理已经完成，上游段河道内生态环境较差，资金投入不足，导致生态护岸工程建设难以实施。

### 执法监管问题

本河东洲区执法队伍人员少、经费不足、装备差、力量弱的问题，新抚区基本没有执法队伍。区域内部门联合执法机制未形成，执法手段软化、执法效力不强的问题，河湖日常巡查制度不健全、不落实的问题，涉河涉湖违法违规行为查处打击力度不够、震慑效果不明显的问题等。

海新河河口现状图

海新河污水处理厂排水口

海新河河道现状图

海新河侵占河道现状图

海新河施工破坏河道现状图

海新河企业造地侵占河道现状图

# 管理保护目标

水域岸线管理保护目标

明确岸线的生态保护与综合利用开发总体需求，针对沿河岸线管护范围划界。主要包括管理范围划定、生态空间划定、水域岸线分区管理、河湖水域岸线内清障等指标，截止到2020年，沿河岸线划界完成100%；基本解决对岸线乱占滥用问题；对河道进行治理，完善河道防洪体系。

水污染防治目标

1.生活污水处理

加快生活污水处理设施建设，积极采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚等工程措施，现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。

2.工业污染源治理

狠抓工业污染源防治，力争到2020年年底前，沿河企业全部安装污染源在线监测系统，实现工业废水集中处理和排放达到受纳水域功能区水质要求。

3.劣Ⅴ类水体治理及黑臭水体治理

对河道积极采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚等工程措施，统筹推进城乡水环境治理，提升城市水系、河道、湖塘等水环境质量，改善城市人居环境。至2020年，消除劣Ⅴ类水体。

水环境治理目标

1.生活垃圾无害化处理

科学布局农村生活垃圾收运和处理设施，积极推进生活垃圾就地源头分类减量，逐步建立“分类收集、定点投放、回收利用、末端处置”运行体系，实现垃圾分类处理，生活污水、生活垃圾和人畜粪便的无害化处理与资源化利用。至2020年总体实现生活垃圾无害化处理。

2.河流水质达标

至2020年，本河段水质达标，解决黑臭水体问题。

水生态修复目标

目前，该河道水生态河道连通性不好，主要是由于河流缺少明流所致，除汛期外，生态基流基本没有，水生态目标是增加河流清淤疏浚、并加大水土保持治理力度。

3.5.1恢复河道生态基流

要以水的承载能力为基点，优化经济布局。控制在枯水季节，河道有水；洪水季节，无污水倾倒，无污染。控制农业面源污染及生产生活用水排放，使河道逐步产生生态基流。

3.5.2持续进行生态护岸建设

结合河道因地制宜种植沉水、挺水、浮水植物，改善河道生态环境。河岸种植自然草皮、灌木和乔木相结合的绿化植物，营造优美水景观，持续进行生态护岸建设。

# 管理保护任务

水域岸线管理保护任务

1. 河湖管理范围与涉河湖水利工程管理和保护范围划定

编制河湖划界工作实施方案，并推进划界工作实施。明确河道岸线管理范围。

2. 有效解决违规侵占河道问题

优化沿河岸线开发利用空间布局，调整岸线功能，加强对沿岸非法挤占岸线资源工程的整治。严禁以各种名义侵占河道、围垦河湖，对岸线乱占乱用、占而不用等突出问题开展清理整治。全面加强河道治理保护能力，开展河道防洪薄弱环节。尽可能提高岸线开发效率，充分发挥岸线生态、经济效益。

3. 完善海新河防洪体系建设

调查海新河现状河道防洪状况，针对海新河制定可实施的防洪体系建设计划，加大投资力度持续对海新的的防洪体系进行建设完善。

水污染源任务

1.推进农村污水治理

实行沿河农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理。积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸。积极采取控源截污、清淤疏浚等工程措施，加快实施雨污分流改造和截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网。

2.狠抓工业污染源治理

实施清洁化改造。沿河企业按规定建成污水集中处理设施，安装污染源在线监测系统。

3. 黑臭水体及劣Ⅴ类水体治理

进行河道现状走访调查，查明河道黑臭水体形成原因。针对调查结果编制黑臭水体治理方案。到2020年彻底消除河道黑臭水体问题。

水环境任务

1. 生活垃圾无害化处理

完成河道内垃圾清理工作，开展环境综合整治行动。建立健全生活垃圾收集、转运、处理体制机制。

2.水质达标

对入河污染源、内源污染、水系连通等各种影响达标的因素进行全面调查分析。制定水质达标实施方案，明确治理措施和项目计划。并推进落实水质达标计划。

水生态任务

1.完成河道生态基流治理

以实现水生态系统良性循环为目标，大力推进河流生态建设，在规划的基础上稳步实施退田还湖还湿。加强水生生物资源养护，恢复河湖水系的自然连通，改善水生生境，提升河湖水生生物多样性，加强河道治理。针对河流生态基流不足、水体流通性差等问题，由水务局牵头加强河道生态修复，推进河道生态治理。科学确定生态流量，完善水量调度方案，加强江河湖库水量联合调度管理。加强水生物资源养护，提高水生生物多样性。

2.完成生态护岸建设工作

推进河道清淤疏浚整治及流域内水土流失治理工作，在此基础上完成生态护岸建设方案的制定，确保生态护岸工程建设的有效实施，打造人水合一对的优美河道景观。

执法监管任务

1.建立河湖日常监管巡查制度，落实河湖管理保护执法监管责任主体和人员，实行河湖动态监管。

2.建立健全法规制度，加大河湖管理保护监管力度，建立健全部门联合执法机制。

3.依法查处水污染案件。

4.落实河湖管理保护、执法监管责任单位、人员、设备及运行经费。

5.完善行政执法与刑事司法衔接机制，加大河湖违法案件查处力度。

6.严厉打击涉河湖违法行为，坚决清理治理非法排污、设障、捕捞、养殖、采砂、采矿、围垦、侵占水域岸线等活动。

# 管理保护措施

水域岸线管理保护措施

1.河道管理范围划定

编制河道划界工作实施方案，完成河道确权划界工作，范围划定后，严格实行分区管理，落实监管责任。按照已确定的河道空间范围，完善保护区隔离防护以及设置警示牌和标识牌。

2.加强河道管理与保护

加大侵占河道、违规临河跨河穿河建筑物和设施、违规水上运动和旅游项目的整治清退力度，加强涉河建设项目审批管理，加大乱占滥用河湖岸线行为的处罚力度；争取资金对防洪薄弱环节进行综合治理。

3.健全河道防洪体系

进行河道调查，编制河道治理方案。组织河道防洪体系建设。建立健全河道防洪体系。

水污染防治措施

1. 加强排污口审批处罚

严格排污口的审批工作，加大直排偷排行为处罚力度。

2.加强生活污水治理

极采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚等工程措施，加快实施雨污分流改造和截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网。做好排水户水质、水量监管工作，确保达标排放标排放。

水环境治理措施

1.加强河道卫生管理

沿河企业全部安装污染源在线监测系统，实现工业废水集中处理和排放达到受纳水域功能区水质要求。在明显位置粘贴《禁止向河道弃置垃圾等废弃物的通告》，对沿河居住的居民各家各户发放通告并口头宣传告知，并在沿线河道内悬挂宣传条幅。

2.水质达标率

采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，综合整治城市水系、治理黑臭水体、改善河道水环境。实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理。加强农村卫生意识宣传，转变生产生活习惯，完善农村生活垃圾集中处理措施。

水生态修复措施

5.5.1加强河道生态修复

针对河流生态基流不足、水体流通性差等问题，由水务局牵头加强河道生态修复，推进河道生态治理。科学确定生态流量，完善水量调度方案，加强江河湖库水量联合调度管理。加强水生物资源养护，提高水生生物多样性。

5.5.2河道生态护岸建设

开展前期规划，制定建设方案，逐步实施生态护岸工程建设。完成生态护岸建设工作，形成水岸优美景观。

# 保障措施

组织保障

由市级河长张百祥负责方案实施的组织领导，东洲区河长尚峰，新抚区河长栾航负责具体组织、协调、分办、督办等工作。

各级河长负责方案实施的组织领导，河长制办公室负责具体组织、协调、分办、督办等工作。要明确各项任务和措施实施的具体责任单位和责任人，落实监督主体和责任人。

制度保障

严格按照市、区两级建立的《河长制管理办法》要求，推进各项制度的落实。

经费保障

市、县两级水行政主管部门、河长办要积极制定切实可行的规划计划，当好各级政府的参谋，争取国家和省里的支持，加大财政投入力度。利用市场机制，多渠道、多元化筹集资金，对于城镇供水、旅游等经济效益明显的水利工程，通过批准特许经营权、放宽社会资金参与水利建设的限制条件和提高回报保障等措施，加大水利投入，搞好工程建设和运营。同时要积极争取增加前期经费的投入，保障各项水利工程前期工作需要；进一步落实从水利建设基金中安排不少于3%的比例用于水利规划、勘测设计、专题研究及项目管理等工作。继续加大水利建设基金、河道堤防修建维护费和水资源费征收力度，对公益性为主的水利工程建设，要以各级政府投入为主渠道，积极吸引社会资本参与河湖水污染防治、水环境治理、水生态修复等任务，建立长效、稳定的经费保障机制。

队伍保障

健全河湖管理保护机构，加强河湖管护队伍能力建设。

推动政府购买社会服务，吸引社会力量参与河湖管理保护工作，鼓励设立企业河长、民间河长、河长监督员、河道志愿者、巾帼护水岗等。

机制保障

结合全面推行河长制，加强加强河湖管理保护的沟通协调机制、综合执法机制、督察督导机制、考核问责机制、激励机制等机制建设。

监督保障

加强同级党委政府督察督导、人大政协监督、上级河长对下级河长的指导监督；运用现代化信息技术手段，拓展、畅通监督渠道，主动接受社会监督，提升监督管理效率。

# 附件

表1                                       海新河管理保护问题清单

| 问题类别 | 主要问题 | 成因简析 | 所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水域岸线管理保护 | 本河流河湖管理范围尚未划定； | 历史遗留 | 全流域 |  |
|  | 存在未经批准建设临河建筑物； | 监管不严 | 河道局部沿岸 |  |
|  | 河流沿岸局部有防护措施，防洪体系不健全。 | 资金投入不足 | 河道局部沿岸 |  |
| 水污染 | 存在生活污水直排问题； | 监管不严、百姓环保意识差 | 全流域 |  |
|  | 存在工业排污不达标问题。 | 历史遗留、执法力度不够、企业资金投入不够 | 河道局部沿岸 |  |
|  | 存在黑臭水体及劣V类水体 | 河道内生活及工业污水排放、河道内垃圾堆放 | 河道局部段及河口 |  |
| 水环境 | 在河道内存在建筑、生活垃圾等堆放 | 监管不严、执法力度不够 | 河道局部沿岸 |  |
| 水生态 | 河道淤积萎缩、行洪能力差 | 征占地问题、洪水冲刷 | 河道局部沿岸以及支流 |  |
|  | 企业及开发建设侵占河道的问题 | 监管不严执法力度不够 | 局部河道沿线 |  |
|  | 河道生态护岸建设不完善 | 资金投入不足 | 河道局部沿岸及支流 |  |
| 执法监管 | 队伍人员少、经费不足、装备差、力量弱 | 政府投入资金不够 | 全流域 |  |
|  | 区域内部门联合执法机制未形成 | 制度化程度不够 | 全流域 |  |

表2                                      海新河全面推行河长制目标清单

| 目标类别 | 总体目标 | 阶段目标 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要指标 | 指标值 | 第一年度 | 第二年度 | 第三年度 |  |
|  |  | 现状 | 预期 |  |  |  |  |
| 水域 岸线 管理 保护 | 河道管理划界完成率 | 已展开工作 | 完成划界100% | 制定实施方案 | 初步提交划界成果 | 完成划界100% | 市水务局 市自然资源局 |
|  | 岸线乱占滥用开展清理整治 |  | 基本解决侵占问题 | 提出河道清障计划和实施方案 | 推进河道划界，开展集中整治 | 检查验收并巩固成果 | 市水务局 市自然资源局 |
|  | 完善河道防洪体系 | 已经开展相关工作 | 进行河道治理 | 进行河道调查，编制河道治理方案 | 组织工程实施 | 对工程进行验收 | 市水务局 |
| 水污染防治 | 生活污水处理 | 直排入河 | 全面改善生活污水处理 | 极采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚等工程措施，加快实施雨污分流改造和截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网 | 市住建局 |
|  | 工业污染源治理 | 工业污水未达标入河 | 工业废水集中处理和排放达到受纳水域功能区水质要求 | 狠抓工业污染源防治，力争到2020年年底前，沿河企业全部安装污染源在线监测系统，实现工业废水集中处理和排放达到受纳水域功能区水质要求。 | 市生态环境局 |
|  | 黑臭水体及劣Ⅴ类水体治理 |  | 治理率完成100% | 至2020年黑臭水体及劣Ⅴ类水体治理率完成100% | 市生态环境局 市住建局 |
| 水环境治理 | 生活垃圾无害化处理 |  | 河道内基本无垃圾堆放 | 完成垃圾堆放河段的清理工作 | 开展农村环境综合整治行动 | 建立健全农村生活垃圾收集、转运、处理体制机制 | 市生态环境局 |
| 水生态修复 | 水生态基流修复 | 局部生态基流不足 | 逐步产生生态基流 | 优化经济布局，确定修复方案 | 出现自然生态基流 | 实现生态基流稳定产生 | 市水务局 |
|  | 生态护岸建设工作 |  | 持续进行生态护岸建设 | 开展前期规划，制定建设方案 | 生态护岸建设工作逐步实施 | 持续进行生态护岸建设 |  |

表3                                   海新河全面推行河长制任务清单

| 任务 类别 | 总任务 | 阶段目标 | 具体任务 | 责任 部门 | 填写 部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标项 | 指标值 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |  |  |
|  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |  |  |  |  |  |
| 水域岸线管护 | 河湖管理范围与涉河湖水利工程管理和保护范围划定 | 完成划界 | 制定实施方案 | 初步提交划界成果 | 检查验收划界成果 | 编制河湖划界工作实施方案 | 推进划界工作实施 | 检查验收并公告 | 市水务局 市自然资源局 |  |  |
|  | 有效解决违规侵占河道问题 |  | 制定解决治理方案 | 推进河道划界，开展集中整治 | 基本解决侵占河道问题 | 编制实施方案，加强联合执法 | 解决重点河段侵占河道工作 | 基本完成侵占河道工作 |  |  |  |
|  | 健全防洪体系 |  | 进行河道调查，编制河道治理方案 | 组织工程实施 | 对工程进行验收 | 进行河道调查，编制河道治理方案 | 组织工程实施 | 对工程进行验收 | 市水务局 |  |  |
| 水污染防治 | 推进污水治理 | 加强生活污水处理 | 积极采取控源截污、清淤疏浚等工程措施，加快实施雨污分流改造和截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网。 | 做好排水户水质、水量监管工作，确保达标排放。 | 市住建局 市生态环境局 |  |  |
|  | 工业污染源治理 | 工业废水集中处理和排放达到受纳水域功能区水质要求 | 狠抓工业污染源防治，力争到2020年年底前，沿河企业全部安装污染源在线监测系统，实现工业废水集中处理和排放达到受纳水域功能区水质要求。 | 沿河企业全部安装污染源在线监测系统，实现工业废水集中处理和排放达到受纳水域功能区水质要求。 | 市生态环境局 |  |  |
|  | 黑臭水体及劣Ⅴ类水体治理 | 治理率完成100% | 至2020年黑臭水体及劣Ⅴ类水体治理率完成100% | 编制黑臭水体治理方案 | 开展黑臭水体治理工作 | 完成黑臭水体 | 市住建局 |  |  |
| 水环境治理 | 生活垃圾无害化处理 | 河道内基本无垃圾堆放 | 完成垃圾堆放河段的清理工作 | 开展环境综合整治行动 | 建立健全生活垃圾收集、转运、处理体制机制 | 完成垃圾堆放河段的清理工作 | 开展农村环境综合整治行动 | 建立健全农村生活垃圾收集、转运、处理体制机制 | 市生态环境局 市水务局 |  |  |
| 水生态修复 | 生态基流修复治理 | 河流生态建设情况 | 制定方案 | 初步实施 | 全面实施 | 优化经济布局，确定修复方案 | 出现自然生态基流 | 实现生态基流稳定产生 | 市水务局 |  |  |
|  | 完成生态护岸建设 | 道生态护岸建成率 |  | 持续进行生态护岸建设 | 开展前期规划，制定建设方案 | 生态护岸建设工作逐步实施 | 持续进行生态护岸建设 |  |  |  |
| 执法监管 | 建立完善河湖执法监管体制及河湖管护长效机制 | 加强与县市区联动巡查，及时打击处理 |  | 建立河湖日常监管巡查制度，健全法规制度，已发查处水污染安全，落实管理保护、执法监管，建立长期有效监管体制及机制 | 市水务局 市公安局 |  |  |

表4（1）                    海新河全面推行河长制措施及责任清单（第2018年度）

| 措施类别 | 措施内容 | 责任分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 牵头部门 | 配合部门 | 监督部门 |  |
|  |  | 部门名称 | 责任事项 | 部门名称 | 责任事项 | 监督部门 | 监督事项 |  |
| 水域岸线管理保护 | 河道管理范围划定 | 市水务局、市自然资源局 | 编制河湖划界工作实施方案。 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 方案编制情况 |  |
|  | 加强河道管理与保护 | 市水务局 | 加大侵占河道、违规临河跨河穿河建筑物和设施、违规水上运动和旅游项目的整治清退力度，加强涉河建设项目审批管理，加大乱占滥用河湖岸线行为的处罚力度。 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 管理保护情况 |  |
|  | 健全河道防洪体系 | 市水务局 | 进行河道调查，编制河道治理方案 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 方案编制情况 |  |
| 水污染防治 | 加强排污口审批处罚 | 市生态环境局 | 严格排污口的审批工作，加大直排偷排行为处罚力度。 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 排污口管理情况 |  |
|  | 推进污水治理 | 市住建局 市生态环境局 | 做好排水户水质、水量监管工作，确保达标排放。 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 污水治理问题 |  |
|  | 加强工业污染源治理 | 市生态环境局 | 进行沿河企业全部安装污染源在线监测系统以及工业废水集中处理和排放整改工作。 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 排污企业调查以治理工作 |  |
|  | 黑臭水体及劣Ⅴ类水体治理 | 市住建局 | 开展黑臭水体治理工作 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 治理情况 |  |
| 水环境治理 | 加强河道卫生管理 | 市水务局 | 开展农村环境综合整治行动 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 河道卫生管理情况 |  |
|  | 水质达标率 | 市生态环境局 | 制定水质达标实施方案，明确治理措施和项目计划 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 方案编制情况 |  |
| 水生态修复 | 加强河道生态修复 | 市水务局 | 推进河道生态治理。 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 河道生态修复工程实施情况 |  |
|  | 河道生态护岸建设 |  | 生态护岸建设工作逐步实施 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 实施情况 |  |
| 执法监管 | 建立完善河湖执法监管体制及河湖管护长效机制 | 市水务局 市公安局 | 建立河湖日常监管巡查制度，健全法规制度，已发查处水污染安全，落实管理保护、执法监管，建立长期有效监管体制及机制 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公 | 成果检查 |  |

表4（2）                     海新河全面推行河长制措施及责任清单（第2019年度）

| 措施类别 | 措施内容 | 责任分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 牵头部门 | 配合部门 | 监督部门 |  |
|  |  | 部门名称 | 责任事项 | 部门名称 | 责任事项 | 监督部门 | 监督事项 |  |
| 水域岸线管理保护 | 河道管理范围划定 | 市水务局、市自然资源局 | 推进划界工作实施 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 工作推进情况 |  |
|  | 加强河道管理与保护 | 市水务局 | 加大侵占河道、违规临河跨河穿河建筑物和设施、违规水上运动和旅游项目的整治清退力度，加强涉河建设项目审批管理，加大乱占滥用河湖岸线行为的处罚力度。 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 管理保护情况 |  |
|  | 健全河道防洪体系 | 市水务局 | 组织河道治理工程实施 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 工程实施情况 |  |
| 水污染防治 | 加强排污口审批处罚 | 市生态环境局 | 严格排污口的审批工作，加大直排偷排行为处罚力度。 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 排污口管理情况 |  |
|  | 推进污水治理 | 市住建局 市生态环境局 | 建立排水设施台账，明确排水出路。 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 污水治理问题 |  |
|  | 加强工业污染源治理 | 市生态环境局 | 进行沿河企业全部安装污染源在线监测系统以及工业废水集中处理和排放整改工作。 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 排污企业调查以治理工作 |  |
|  | 黑臭水体及劣Ⅴ类水体治理 | 市住建局 | 编制黑臭水体治理方案 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 方案编制情况 |  |
| 水环境治理 | 加强河道卫生管理 | 市水务局 | 完成垃圾堆放河段的清理工作 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 河道卫生管理情况 |  |
|  | 水质达标率 | 市生态环境局 | 对入河污染源、内源污染、水系连通等各种影响达标的因素进行全面调查分析 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 调查情况 |  |
| 水生态修复 | 加强河道生态修复 | 市水务局 | 推进河道生态治理。 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 河道生态修复工程实施情况 |  |
|  | 河道生态护岸建设 |  | 生态护岸建设工作逐步实施 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 方案制定情况 |  |
| 执法监管 | 建立完善河湖执法监管体制及河湖管护长效机制 | 市水务局 市公安局 | 建立河湖日常监管巡查制度，健全法规制度，已发查处水污染安全，落实管理保护、执法监管，建立长期有效监管体制及机制 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公 | 成果检查 |  |

表4（3）                       海新河全面推行河长制措施及责任清单（第2020年度）

| 措施类别 | 措施内容 | 责任分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 牵头部门 | 配合部门 | 监督部门 |  |
|  |  | 部门名称 | 责任事项 | 部门名称 | 责任事项 | 监督部门 | 监督事项 |  |
| 水域岸线管理保护 | 河道管理范围划定 | 市水务局、市自然资源局 | 检查验收并公告 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 检查成果 |  |
|  | 加强河道管理与保护 | 市水务局 | 加大侵占河道、违规临河跨河穿河建筑物和设施、违规水上运动和旅游项目的整治清退力度，加强涉河建设项目审批管理，加大乱占滥用河湖岸线行为的处罚力度。 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 管理保护情况 |  |
|  | 健全河道防洪体系 | 市水务局 | 对工程进行验收 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 工程实施情况 |  |
| 水污染防治 | 加强排污口审批处罚 | 市生态环境局 | 严格排污口的审批工作，加大直排偷排行为处罚力度。 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 排污口管理情况 |  |
|  | 推进污水治理 | 市住建局 | 完善分级巡视管理制度，建立投诉受理机制。 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 污水处理问题 |  |
|  | 加强工业污染源治理 | 市生态环境局 | 进行沿河企业全部安装污染源在线监测系统以及工业废水集中处理和排放整改工作。 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 排污企业调查以治理工作 |  |
|  | 黑臭水体及劣Ⅴ类水体治理 | 市住建局 | 完成黑臭水体治理工作 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 治理情况 |  |
| 水环境治理 | 加强河道卫生管理 | 市水务局 | 建立健全生活垃圾收集、转运、处理体制机制 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 河道卫生管理情况 |  |
|  | 水质达标率 | 市生态环境局 | 推进落实水质达标实施方案，明确治理措施和项目计划 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 实施情况 |  |
| 水生态修复 | 加强河道生态修复 | 市水务局 | 实现生态基流稳定产生 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 河道生态修复工程实施情况 |  |
|  | 河道生态护岸建设 |  | 持续进行生态护岸建设 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公室 | 实施情况 |  |
| 执法监管 | 建立完善河湖执法监管体制及河湖管护长效机制 | 市水务局 市公安局 | 建立河湖日常监管巡查制度，健全法规制度，已发查处水污染安全，落实管理保护、执法监管，建立长期有效监管体制及机制 |  |  | 市政府督查室，市河长制办公 | 成果检查 |  |